Заключение (сводный отчет) о реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования поселка Усть-Ижора за 2016 год.

- Ведомственная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований – 10706,0 исполнено – 10335,3 что составляет 96,54 Из них:

Отремонтировано асфальтового покрытия на  7214,5 тыс.руб. общей площадью -  10867,55.

Уборка дорог поселка осуществлялась в течении 12 месяцев, общая площадь убираемых дорог 57585 м2   согласно технологического регламента (уборка снега, подметание, поливка, обкос обочин, уборка от мусора) на 2921,0 тыс.руб.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным. ВЦП имеет высокий процент исполнения.

II. Ведомственная целевая программа по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 15684,2  тыс.руб., исполнено  -  14517,3 тыс.руб., что составило 92,56%,  из них:

- Текущий ремонт придомовых территорий  и территорий дворов, включая проезды, въезды и пешеходной дорожки исполнено на сумму 5427,9 тыс.руб. общей площадью 7483,66 м2;

- Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 434 м3 мусора – 159,5 тыс.руб.

- Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов –

- Протяженность береговой полосы акваторий 9220 м  (уборка от мусора, покос травы);

- грабли, перчатки, мешки, пухто  на субботники,

затраты составили 252,1 тыс.руб.;

- Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории. Площадь убираемой территории 89901 м2 (уборка от мусора, покос травы) – 2665,4 тыс.руб.;

- Озеленение территории муниципального образования. Формирование клумб, посадка цветов, уход за зелеными насаждениями – 754,1 тыс.руб.;

- Проведение санитарных рубок - удаление аварийных, больных деревьев и кустарников – 210,0 тыс. руб.;

- Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок  – 4477,3 тыс.руб.;

- Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО – 571,0 тыс.руб.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным.

- Ведомственная целевая программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма и (или) минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петрбурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 13,2 тыс.руб. исполнено 12,9 тыс.руб., что составило 97,7% . Были изготовлены нагрудные кошельки, с тематикой направленной на профилактику терроризма и экстремизма.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным. ВЦП имеет высокий процент исполнения.

- Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 25,4  тыс.руб., исполнено  -  25,0 тыс.руб., что составило 98,4 %.

Осуществлялась публикация статей по правилам дорожного движения в газете «Вестник Усть-Ижоры», а также вывешивание статей на информационных стендах.

Были изготовлены мешки для обуви со световозвращающей надписью, полиграфическая продукция, которые распространены среди детей поселка, Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным. ВЦП имеет высокий процент исполнения.

- Ведомственная целевая программа по праздничным мероприятиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 1978,0  тыс.руб., исполнено  - 1841,4тыс.руб., что составило 93 %.

Проведены следующие мероприятия:

- Уличное гуляние Рождественская елка;

- День защитников Отечества – поздравление в газете, митинг у воинского мемориала;

- День 8 марта – праздничный концерт;

- День снятия Блокады – концерт, чаепитие, подарки, возложение цветов;

- День освобождения узников фашистских лагерей – подарки;

- День победы - концерт, чаепитие, подарки, возложение цветов, изготовление 33 штендеров «Бессмертный полк»;

- День защиты детей – поздравление детей и их родителей в газете, на сайте и информационных стендах;

- День поминовения (начало ВОВ)- возложение цветов на Владимирском кладбище;

- Народное гуляние, посвященное Дню Невской битвы (русских воинов под предводительством кн.А.Невского со шведами), праздничный фейерверк, проведение видеосъемки, изготовление сувенирной продукции

- День поминовения (начало блокады Ленинграда) – возложение цветов на Владимирском кладбище;

- День пожилого человека - концерт, чаепитие, подарки, цветы;

- День памяти Святого Благоверного князя А.Невского – проведение митинга;

- Проведения смотр-конкурса «Лучшая клумба 2016» - приобретение и вручение сувениров, дипломов, благодарственных писем.

- День матери;

- организация встречи Нового года –подарки, сувениры, концертно-развлекательные программы;

- поздравление юбиляров, блокадников, узников, ветеранов ВОВ, детей подарки к новому году;

- Декада инвалидов.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным.

- Ведомственная целевая программа по досуговым мероприятиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 1144,0  тыс.руб., исполнено  -  1134,5 тыс.руб., что составило 99,2%.

Организация тематических выездов, экскурсий , Мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для детей, проведение развлекательных мероприятий, изготовление сувенирной продукции.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным. ВЦП имеет высокий процент исполнения.

- Ведомственная целевая программа мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 276,3 тыс.руб., исполнено  -  184,9 тыс.руб., что составило 66,9%.

Организованы и проведены легкоатлетические пробеги с участием всех возрастных групп населения. Организована спортивная секция по футболу.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным.

- Ведомственная целевая программа национальная безопасность и правоохранительная деятельность внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора.

Утверждено бюджетных ассигнований 60,0 тыс.руб., исполнено  -  4,6 тыс.руб., что составило 7,7%.  ВЦП не реализована так как не были сформированы группы для обучения. В 2017 году планируется продолжить работу с учетом 2016 года. Будет проведена работа с населением по информированию о создании групп неработающего населения для их обучения по тематике «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

IХ. Ведомственная целевая программа профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

Утверждено бюджетных ассигнований 150,0 тыс.руб., исполнено  -  84,3 тыс.руб., что составило 56,2%. Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли 6 человек.

Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным.

Х. Ведомственная целевая программа средства массовой информации.

Утверждено бюджетных ассигнований 400,0 тыс.руб., исполнено  -  395,0 тыс.руб., что составило 98,75%.

В рамках ВЦП было осуществлена подготовка, выпуск, доставка и распространение газеты «Вестник Усть-Ижоры». Работы по ВЦП выполнены в срок, объемы выполненных работ соответствуют запланированным. ВЦП имеет высокий процент исполнения.

Главный бухгалтер                                                              Л.А. Евтушенко